⚙️

Памятка по настройке

Все сервисы, API-ключи и пошаговые действия

Проект: nsbu-uz.netlify.app

| Сервис | Для чего | Этап |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Хранение кода + автодеплой | Этап 0 (сейчас) |
| Netlify | Хостинг + Serverless Functions | Этап 0 (сейчас) |
| Anthropic (Claude) | ИИ-консультант | Этап 1 |
| Supabase | База данных + авторизация | Этап 2 |
| Google Analytics 4 | Аналитика посещаемости | Этап 3 |
| Microsoft Clarity | Тепловые карты + записи | Этап 3 |
| Payme / Click | Приём оплаты подписок | После Этапа 3 |

🐙 GitHub Хранение кода. Netlify будет брать код отсюда и автоматически деплоить.

| 1 | Зарегистрируйся / войди Сайт: github.com Если аккаунт есть — просто войди. |
| --- | --- |

| 2 | Создай репозиторий → Нажми кнопку "New" (зелёная, в левом углу) → Repository name: nsbu-uz → Private (или Public — как хочешь) → НЕ ставь галочки Initialize / Add README → Нажми "Create repository" |
| --- | --- |

| 3 | Подключи папку к GitHub В терминале (в папке D:\Projects\NSBU-konsultant): git init git remote add origin https://github.com/ТВО-ИМЯ/nsbu-uz.git git add . git commit -m "init" git push -u origin main |
| --- | --- |

После этого все git push будут автоматически деплоить сайт на Netlify.

🟩 Netlify Хостинг сайта + запуск серверных функций (API). Бесплатный тариф подходит.

| 1 | Зарегистрируйся / войди Сайт: netlify.com Рекомендую — войти через GitHub (кнопка "Sign up with GitHub") |
| --- | --- |

| 2 | Создай сайт из GitHub → Нажми "Add new site" → "Import an existing project" → Выбери GitHub → найди репозиторий nsbu-uz → Настройки сборки: Build command: npm run build Publish directory: dist → Нажми "Deploy site" |
| --- | --- |

| 3 | Добавь переменные окружения → Site configuration → Environment variables → Add variable → Добавляй по одной (имя = значение) → После добавления всех — нажми "Deploy" чтобы пересобрать |
| --- | --- |

| Переменная | Значение / Где взять |
| --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | console.anthropic.com → API Keys → Create key |
| SUPABASE_URL | supabase.com → проект → Settings → API → Project URL |
| SUPABASE_ANON_KEY | supabase.com → проект → Settings → API → anon public |
| SUPABASE_SERVICE_KEY | supabase.com → проект → Settings → API → service_role |
| VITE_GA_MEASUREMENT_ID | analytics.google.com → Streams → твой поток → Measurement ID |
| VITE_CLARITY_ID | clarity.microsoft.com → проект → Setup → ID из скрипта |
| ADMIN_EMAIL | Твой email — для доступа в /admin |

⚠️ Переменные VITE_... доступны в коде React. Остальные — только в Netlify Functions (серверная сторона).

🤖 Anthropic (Claude API) ИИ-консультант работает через этот API. Нужен для Этапа 1.

| 1 | Создай аккаунт Сайт: console.anthropic.com → Sign up → введи email и пароль → Подтверди email |
| --- | --- |

| 2 | Пополни баланс → Billing → Add credit card → внеси минимум $5 → Без баланса API не работает (есть free tier но лимитированный) |
| --- | --- |

| 3 | Получи API ключ → API Keys → "Create Key" → Дай имя: nsbu-uz → Скопируй ключ — он показывается ОДИН РАЗ → Сохрани в надёжном месте (например в заметках) |
| --- | --- |

| 4 | Добавь в Netlify Netlify → Site configuration → Environment variables Имя: ANTHROPIC_API_KEY Значение: sk-ant-... (твой ключ) |
| --- | --- |

Модель: claude-sonnet-4-5 или claude-haiku-4-5 (дешевле). Claude Code укажет в коде.

🗄️ Supabase База данных (PostgreSQL) + авторизация пользователей. Нужен для Этапа 2.

| 1 | Создай аккаунт Сайт: supabase.com → Start your project → войди через GitHub |
| --- | --- |

| 2 | Создай новый проект → "New project" → Name: nsbu-uz → Database Password: придумай и СОХРАНИ (нужен для прямого подключения) → Region: выбери ближайший (например Frankfurt или Singapore) → Нажми "Create new project" — ждёт ~2 минуты |
| --- | --- |

| 3 | Получи ключи → Settings (шестерёнка слева) → API → Скопируй: Project URL → это SUPABASE_URL anon / public → это SUPABASE_ANON_KEY service_role → это SUPABASE_SERVICE_KEY (не показывай никому!) |
| --- | --- |

| 4 | Создай таблицы (SQL Editor) → SQL Editor (слева) → New query → вставь SQL ниже → Run |
| --- | --- |

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

phone TEXT, email TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

status TEXT DEFAULT 'trial',

trial_end TIMESTAMPTZ,

sub_end TIMESTAMPTZ,

role TEXT DEFAULT 'user',

is_blocked BOOLEAN DEFAULT false

);

CREATE TABLE user_queries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id),

question TEXT, answer TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE TABLE user_favorites (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id),

standard_id INTEGER,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

| 5 | Включи авторизацию → Authentication → Providers → Email: включи (Enable Email provider) → Phone: включи если нужен вход по SMS (требует Twilio) → Authentication → Settings → Site URL: https://nsbu-uz.netlify.app |
| --- | --- |

| 6 | Сделай себя admin → Table Editor → users → Insert row → email: твой email, role: admin, status: active (или после регистрации найди свою запись и измени role на admin) |
| --- | --- |

📊 Google Analytics 4 Статистика посещаемости, конверсий, воронки. Нужен для Этапа 3.

| 1 | Войди в Google Analytics Сайт: analytics.google.com → Войди через Google аккаунт |
| --- | --- |

| 2 | Создай аккаунт и ресурс → "Начать измерение" (или Admin → Create Account) → Account name: NSBU-UZ → Property name: nsbu-uz.netlify.app → Industry: Finance → Time zone: Tashkent (UTC+5) → Currency: UZS |
| --- | --- |

| 3 | Создай поток данных → Data Streams → Add stream → Web → URL: https://nsbu-uz.netlify.app → Stream name: nsbu-uz → Нажми "Create stream" |
| --- | --- |

| 4 | Получи Measurement ID → В созданном потоке найди Measurement ID → Формат: G-XXXXXXXXXX → Скопируй — это и есть VITE_GA_MEASUREMENT_ID |
| --- | --- |

🔥 Microsoft Clarity Тепловые карты + записи экрана. Показывает как пользователи ведут себя на сайте. Бесплатно.

| 1 | Зарегистрируйся Сайт: clarity.microsoft.com → Sign in with Microsoft или Google |
| --- | --- |

| 2 | Создай проект → "Add new project" → Name: NSBU-UZ → Website URL: https://nsbu-uz.netlify.app → Category: Finance & Insurance |
| --- | --- |

| 3 | Получи ID → Setup → Installation → "Get tracking code" → Найди в коде строку: clarity("init", "XXXXXXXXXX") → XXXXXXXXXX — это твой VITE_CLARITY_ID |
| --- | --- |

Данные появятся в Clarity через 1-2 часа после деплоя и первых посещений.

💳 Payme / Click Приём оплаты подписок. Подключать после Этапа 3 — когда всё остальное готово.

Пока Этапы 1-3 не готовы — кнопка "Оформить подписку" будет заглушкой. Подключишь платёжку на последнем шаге.

## Payme

| 1 | Регистрация Сайт: payme.uz → Для бизнеса → Регистрация → Нужны: ИНН, реквизиты, сканы документов → Срок проверки: 3-5 рабочих дней |
| --- | --- |

| 2 | Получи ключи → Личный кабинет → API → Merchant ID и Secret Key → Передай их Claude Code вместе с инструкцией подключить Payme |
| --- | --- |

## Click

| 1 | Регистрация Сайт: click.uz → Бизнес → Подключить → Нужны те же документы что для Payme |
| --- | --- |

| 2 | Получи ключи → Кабинет → Настройки → API → Service ID и Merchant Key |
| --- | --- |

Claude Code сам напишет вебхук /api/payment-webhook когда ты дашь ему ключи.

🗺️ Общий порядок действий Делай строго по этому списку — ничего не пропускай.

| # Действие | Когда / Статус |
| --- | --- |
| 1. Создать репозиторий GitHub и сделать git push | Сегодня, до Claude Code |
| 2. Создать сайт на Netlify, подключить к GitHub | Сегодня, до Claude Code |
| 3. Получить Anthropic API Key, добавить в Netlify | Сегодня, до Claude Code |
| 4. Запустить Claude Code: cd D:\Projects\NSBU-konsultant && claude | Сегодня |
| 5. Этап 1 — выполнить 5 задач, задеплоить, проверить | После п.4 |
| 6. Создать Supabase проект, получить ключи, добавить в Netlify | Перед Этапом 2 |
| 7. Создать таблицы в Supabase (SQL из памятки) | Перед Этапом 2 |
| 8. Этап 2 — выполнить задачи, задеплоить, проверить | После п.7 |
| 9. Создать GA4 поток, получить Measurement ID | Перед Этапом 3 |
| 10. Создать Clarity проект, получить ID | Перед Этапом 3 |
| 11. Этап 3 — выполнить задачи, задеплоить, проверить | После п.10 |
| 12. Зарегистрироваться в Payme и/или Click | После Этапа 3 |
| 13. Передать ключи Claude Code → подключить оплату | Последний шаг |

🚀 Удачи! Если что-то непонятно — спрашивай Claude Code. Он объяснит любой шаг подробнее.