📋

НСБУ Узбекистана

Онлайн-справочник с ИИ-консультантом

ТЗ и пошаговая инструкция для Claude Code

| Обзор проекта |  |
| --- | --- |
| Сайт | nsbu-uz.netlify.app |
| Стек | React + Vite + Tailwind CSS |
| API | Claude (Anthropic) через Netlify Functions |
| База данных | Supabase (Auth + PostgreSQL) |
| Деплой | Netlify (автодеплой из Git) |
| Всего этапов | 3 этапа → последовательно |

# Часть 1. Установка и первый запуск

Всё это делается один раз, перед началом работы.

## Шаг 1. Установить Node.js

Скачай и установи Node.js LTS (версия 20+):

https://nodejs.org

Проверь установку в терминале:

node --version   → должно быть v20 или выше

npm --version    → должно быть 10+

## Шаг 2. Установить Claude Code

В терминале выполни:

npm install -g @anthropic/claude-code

Проверь:

claude --version

Если Windows — открывай PowerShell от администратора.

## Шаг 3. Получить API-ключи

Тебе нужны следующие ключи. Получи их до начала разработки:

| Сервис | Где получить |
| --- | --- |
| Anthropic API Key | console.anthropic.com → API Keys |
| Supabase URL | supabase.com → твой проект → Settings → API |
| Supabase Anon Key | supabase.com → твой проект → Settings → API |
| Supabase Service Key | supabase.com → твой проект → Settings → API → service_role |
| GA4 Measurement ID | analytics.google.com → Администратор → Потоки данных |
| Clarity ID | clarity.microsoft.com → твой проект → Setup → Get tracking code |

## Шаг 4. Добавить ключи в Netlify

Netlify → твой сайт → Site configuration → Environment variables → Add variable:

| Переменная | Значение |
| --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | sk-ant-... |
| SUPABASE_URL | https://xxxx.supabase.co |
| SUPABASE_ANON_KEY | eyJ... |
| SUPABASE_SERVICE_KEY | eyJ... |
| VITE_GA_MEASUREMENT_ID | G-XXXXXXXXXX |
| VITE_CLARITY_ID | xxxxxxxxxx |
| ADMIN_EMAIL | твой email |

## Шаг 5. Настроить Git и Netlify

1. Создай репозиторий на GitHub (github.com → New repository → nsbu-uz)

2. Подключи Netlify к репозиторию:

Netlify → Add new site → Import an existing project → GitHub → выбери репозиторий

3. Настройки сборки в Netlify:

Build command:  npm run build

Publish dir:    dist

Functions dir:  netlify/functions

## Шаг 6. Открыть проект в Claude Code

В терминале перейди в папку проекта:

cd D:\Projects\NSBU-konsultant

Запусти Claude Code:

claude

Claude Code откроет интерактивный режим. Теперь ты готова работать.

Папка уже содержит базовые файлы (package.json, vite.config.js, i18n, data/standards.js и др.), созданные в Cowork. Скажи Claude Code продолжить с этой точки.

# Часть 2. Как работать с Claude Code

## Базовый рабочий процесс

| 1 | Открыть терминал в папке проекта cd D:\Projects\NSBU-konsultant claude |
| --- | --- |

| 2 | Вставить задачу из ТЗ Скопируй блок задачи из Части 3 этого документа Вставь в Claude Code Дождись завершения — Claude сам создаст файлы |
| --- | --- |

| 3 | Проверить локально npm install (первый раз) npm run dev (запустить сервер) Открой http://localhost:5173 в браузере |
| --- | --- |

| 4 | Задеплоить git add . git commit -m "feat: описание изменений" git push Netlify автоматически соберёт и задеплоит (~2 мин) |
| --- | --- |

| 5 | Проверить на сайте Открой nsbu-uz.netlify.app Проверь всё что было в задаче Если что-то не работает — скажи Claude Code что именно |
| --- | --- |

## Полезные команды в Claude Code

| Что сказать Claude Code | Когда использовать |
| --- | --- |
| "Изучи все файлы проекта и покажи структуру" | В начале каждого этапа |
| "Запусти npm install и npm run build, покажи ошибки" | После добавления зависимостей |
| "Проверь консоль браузера, исправь ошибки" | Если что-то не работает |
| "Задеплой: git add . && git commit && git push" | После завершения задачи |
| "Покажи diff что изменилось" | Чтобы проверить изменения |
| "Откати последние изменения" | Если что-то сломалось |

## Как передавать задачи

Начинай каждую сессию с фразы: "Изучи всю кодовую базу проекта, потом покажи план и жди подтверждения."

Хорошее задание выглядит так:

"Выполни Задачу 1 из Этапа 1 ТЗ. Сначала изучи текущий код,

покажи план изменений, дождись моего ОК, потом выполни."

Если Claude Code сделал не то:

"Стоп. Откати изменения. Мне нужно [объясни что именно]."

# Этап 1 — Основа

Выполняй задачи строго по порядку. После каждой задачи — деплой и проверка.

ЗАДАЧА 1 — УДАЛИТЬ ОФЛАЙН-РЕЖИМ

- Удали Service Worker полностью (если есть файл sw.js или регистрация в main.jsx)

- Убери всё кэширование офлайн-режима (workbox, cache API)

- Убери все упоминания "Работает офлайн" / "Офлайн" / ⚡ из интерфейса

- Проверь: в DevTools → Application → Service Workers должно быть пусто

В папке уже есть файлы без SW. Скажи Claude Code проверить и убедиться что SW нигде нет.

ЗАДАЧА 2 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЯЗЫКА RU/UZ

- Кнопка [РУ] [УЗ] в шапке (уже создана в Header.jsx — проверь)

- Два языковых пакета: src/i18n/ru.js и src/i18n/uz.js (уже созданы)

- Переводить: весь интерфейс, названия стандартов, вкладку Руководство, подсказки ИИ

- Выбор языка сохранять в localStorage

- По умолчанию — русский

Ключевые переводы (добавить в файлы i18n):

| Русский | Узбекский (латиница) |
| --- | --- |
| Стандарты | Standartlar |
| ИИ-консультант | AI-maslahatchi |
| Руководство | Qo'llanma |
| Поиск | Qidiruv |
| Задать вопрос | Savol berish |
| Отчётность | Hisobotlilik |
| Активы | Aktivlar |
| Учёт | Hisobga olish |
| База обновлена | Baza yangilandi |
| Войти | Kirish |
| Зарегистрироваться | Ro'yxatdan o'tish |

ЗАДАЧА 3 — УЛУЧШИТЬ ИИ-КОНСУЛЬТАНТА

а) Системный промпт (в netlify/functions/chat.js):

"Ты эксперт-практик по НСБУ (Национальным стандартам

бухгалтерского учёта) Узбекистана с 15-летним стажем.

ПРАВИЛА:

- Если вопрос на русском — отвечай на русском

- Если вопрос на узбекском — отвечай на узбекском

- Всегда указывай: НСБУ №__, пункт/раздел __

- Формат: 1) Прямой ответ 2) Ссылка на стандарт 3) Пример

- Если не уверен — рекомендуй lex.uz

С 2025 года действуют обновлённые редакции НСБУ

(приказ МЭФ от 14.06.2024 №130)"

б) RAG — поиск по базе стандартов:

- При каждом вопросе — искать ключевые слова в data/standards.js

- Найденные стандарты передавать в контекст Claude

- Готовая функция findRelevantStandards() уже есть в src/data/standards.js

в) Примеры вопросов на активном языке:

| RU | UZ |
| --- | --- |
| В каком НСБУ говорится о дивидендах? | Dividendlar haqida qaysi MBHST da aytilgan? |
| Как рассчитать амортизацию по НСБУ 5? | MBHST 5 bo'yicha amortizatsiyani qanday hisoblash? |
| Как отразить курсовые разницы? | Valyuta farqlarini qanday aks ettirish kerak? |

- Все запросы к Anthropic API — только через Netlify Functions /api/chat

ЗАДАЧА 4 — АВТООБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ НСБУ

- При открытии — проверять дату обновления базы (localStorage)

- В шапке показывать: "База обновлена: [дата]"

- Убедиться что в базе актуальные редакции: НСБУ №1 и №5 (с 01.01.2025), остальные стандарты пакета 2024

Автоматический парсинг lex.uz сложен — реализуй проверку даты и баннер об обновлении. Реальный парсинг — опционально.

ЗАДАЧА 5 — ВКЛАДКА "РУКОВОДСТВО"

- Иконка 📖 в навигации, вкладка guide

- Файл src/components/Guide.jsx уже создан — проверь и дополни

- Контент на двух языках RU/UZ (переводы уже в i18n)

Блоки контента:

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| О сервисе | Онлайн-справочник по НСБУ для бухгалтеров, CFO, аудиторов РУз |
| Как использовать ИИ | 4 шага: нажать 🤖 → задать вопрос → получить ответ со ссылкой на пункт |
| Тарифы | Бесплатно: 3+3 ¦ Триал: 10 дней ¦ Подписка: 45 000 сум/мес |
| Обновление базы | Автоматически при открытии, источник: lex.uz |
| Важно | Справочный характер, для официальных решений — lex.uz |

✅ После Этапа 1: задеплой → проверь сайт → переходи к Этапу 2.

# Этап 2 — Авторизация и монетизация

Начинай только после проверки Этапа 1. Нужны: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_KEY в Netlify.

ЗАДАЧА 1 — АВТОРИЗАЦИЯ (Supabase Auth)

Страница входа/регистрации:

- Поле: номер телефона ИЛИ email

- Подтверждение через OTP (SMS или email)

- Кнопки: "Войти" / "Зарегистрироваться" на двух языках RU/UZ

Таблица users в Supabase (создать вручную или через миграцию):

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

phone TEXT, email TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

status TEXT DEFAULT 'trial',  -- trial/active/expired/blocked

trial_end TIMESTAMPTZ,

sub_end TIMESTAMPTZ,

role TEXT DEFAULT 'user',     -- user/admin

is_blocked BOOLEAN DEFAULT false

);

В шапке:

- Незарегистрированным: кнопка "Войти"

- Авторизованным: иконка 👤 → /profile

- Админу: иконка 👤 + иконка ⚙️ → /admin

ЗАДАЧА 2 — МОНЕТИЗАЦИЯ

| Тариф | Условия |
| --- | --- |
| Гость | 3 просмотра стандартов + 3 вопроса ИИ (счётчик в localStorage) |
| Триал | 10 дней полного доступа после регистрации |
| Платный | 45 000 сум/месяц |

- Показывать: "Осталось бесплатных просмотров: X из 3"

- При достижении лимита — модальное окно с призывом зарегистрироваться

- Триал-баннер: "Триал: осталось X дней" + предупреждение за 2 дня до конца

- Кнопка "Оформить подписку" → заглушка (Payme/Click добавишь позже)

ЗАДАЧА 3 — ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ /profile

- Блок 1 — Профиль: телефон/email, дата регистрации, кнопки "Изменить данные" / "Выйти"

- Блок 2 — Подписка: статус (🟢 Активна / 🟡 Триал X дней / 🔴 Истекла), дата, кнопка продления

- Блок 3 — История запросов: последние 20 вопросов с ответами, поиск, "Повторить вопрос"

- Блок 4 — Избранные стандарты: отмеченные ⭐, быстрый переход

Дополнительные таблицы в Supabase:

user_queries(id, user_id, question, answer, created_at)

user_favorites(id, user_id, standard_id, created_at)

## Netlify Functions для Этапа 2:

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| /api/chat | Claude API (уже есть, проверь) |
| /api/auth | Авторизация Supabase |
| /api/payment-webhook | Вебхук Payme/Click |
| /api/check-subscription | Статус подписки пользователя |

✅ После Этапа 2: задеплой → зарегистрируйся → проверь триал → переходи к Этапу 3.

# Этап 3 — Админка и аналитика

Начинай только после проверки Этапа 2. Нужны: VITE_GA_MEASUREMENT_ID, VITE_CLARITY_ID, ADMIN_EMAIL.

ЗАДАЧА 1 — АДМИН-ПАНЕЛЬ /admin

- Доступ только если user.role = "admin" в Supabase, иначе редирект на главную

Дашборд:

- Всего пользователей / 🟢 Активные / 🟡 Триал / 🔴 Истёкшие

- 💰 Выручка текущего месяца (сум)

- 📈 Новых: сегодня / неделя / месяц

- График регистраций по дням (30 дней)

- График выручки по месяцам

Управление пользователями:

- Таблица с фильтрами: статус, дата, поиск по телефону/email

- Действия: ✅ Дать бесплатный доступ (N дней) | ➕ Продлить подписку | 🚫 Заблокировать | 🔄 Сбросить лимиты

Аналитика запросов:

- Топ-20 популярных вопросов к ИИ

- Кол-во запросов по дням (график)

- Топ-10 просматриваемых стандартов

- Воронка: гость → регистрация → оплата

Финансы:

- Все транзакции: дата | пользователь | сумма | статус

- Выручка по месяцам (таблица + график)

ЗАДАЧА 2 — АНАЛИТИКА

Google Analytics 4 (VITE_GA_MEASUREMENT_ID):

Отслеживать события:

| Событие GA4 | Когда срабатывает |
| --- | --- |
| standard_view | Открытие карточки стандарта |
| ai_question | Отправка вопроса ИИ-консультанту |
| registration | Успешная регистрация |
| trial_start | Активация пробного периода |
| subscription_start | Оформление подписки |
| limit_reached | Достижение лимита гостя |

Microsoft Clarity (VITE_CLARITY_ID):

- Тепловые карты кликов

- Записи сессий пользователей

## Netlify Functions для Этапа 3:

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| /api/admin/users | Список пользователей и управление |
| /api/admin/stats | Статистика для дашборда |
| /api/admin/grant-access | Выдать / продлить доступ |

✅ После Этапа 3: подключи Payme/Click → замени заглушку платёжной ссылкой.

# Часть 4. Чеклист готовности

## Перед началом Этапа 1:

- Node.js v20+ установлен

- Claude Code установлен (npm install -g @anthropic/claude-code)

- ANTHROPIC_API_KEY добавлен в Netlify

- Git репозиторий создан и подключён к Netlify

- Папка D:\Projects\NSBU-konsultant открыта в Claude Code

## Перед началом Этапа 2:

- Этап 1 задеплоен и проверен на сайте

- Supabase проект создан

- SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_KEY добавлены в Netlify

- Таблица users создана в Supabase

## Перед началом Этапа 3:

- Этап 2 задеплоен: регистрация, триал, личный кабинет работают

- GA4 Measurement ID получен

- Clarity ID получен

- ADMIN_EMAIL добавлен в Netlify

- Свой email установлен как admin в таблице users (role = "admin")

🚀 Удачи! Если застрянешь — опиши проблему Claude Code максимально подробно.